Российская Федерация

Свердловская область

Глава муниципального образования

Байкаловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2017 года  № 168-п

с. Байкалово

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории

муниципального образования Байкаловское сельское поселение» на 2017 год

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,  Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Байкаловского сельского поселения, глава муниципального образования Байкаловского сельского поселения

ПОСТАНОВИЛ:

- 1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Байкаловское сельское поселение» на 2017 год (прилагается).

- 2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

- 3. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Байкаловское сельское поселение www.bsposelenie.ru.

Глава муниципального образования

Байкаловского сельского поселения         		                              	     Д.В. Лыжин

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Главы

муниципального образования

Байкаловского сельского поселения

№  168-п от 30.06.2017 года

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Байкаловское сельское поселение»

- на 2017 год

- с. Байкалово

- 2017

- ПАСПОРТ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «Формирование современной городской среды на территории

- муниципального образования Байкаловское сельское поселение» на 2017 г.

| Полное наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Байкаловское сельское поселение» на 2017 год (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования Байкаловского сельского поселения |
| Основания для разработки | - Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Устав Байкаловского сельского поселения; - Решение Думы муниципального образования Байкаловского сельского поселения от 28.09.2006 г. № 43 «Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования Байкаловского сельского поселения»; - Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды 2016 – 2021 годы», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 г. № 10) |
| Координатор Программы, Основной исполнитель, участники | Координатор: Администрация муниципального образования Байкаловского сельского поселения; Основной исполнитель: Администрация муниципального образования Байкаловского сельского поселения; Участники: организации, заключившие муниципальные контракты (договора) по результатам электронных торгов |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 год |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: Повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования Байкаловское сельское поселение (далее – МО Байкаловское сельское поселение); Задачи: - Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования МО Байкаловское сельское поселение; - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов МО Байкаловское сельское поселение; - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовой территории многоквартирных домов МО Байкаловское сельское поселение |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; |
| Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | всего: 6 000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году – 5 700,0тыс. рублей; областной бюджет – 5 700,0 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году - 300,00 тыс. рублей; местный бюджет – 300,0 тыс. рублей, внебюджетные источники –0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Повышение общего уровня благоустройства, комфортности проживания и качества жизни населения МО Байкаловское сельское поселение, совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования. - Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий МО Байкаловское сельское поселение. |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | www.bsposelenie.ru |

Раздел 1. Характеристика и анализ проблемы

Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования.

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования МО Байкаловское сельское поселение являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для свободного выгула собак;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых территориях и территориях общего пользования муниципального образования;

- недостаточное озеленение дворовых территорий и территорий общего пользования;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное освещение отдельных дворовых территорий и территорий общего пользования.

Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена  к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Основная причина отсутствия необходимого количества обустроенных мест массового отдыха населения на территории МО Байкаловское сельское поселение – недостаточное количество свободных участков для создания новых мест для спорта и отдыха. Необходимо решение вопросов строительства мест для наибольшего посещения населения для массового отдыха, благоустройства мест для отдыха в отдаленных от центра районах и создания обустроенных зон отдыха в сельских парках и скверах. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования создаст условия для организации полноценного  досуга населения, атмосферу покоя и душевного комфорта.

Проведенный анализ дворовых территорий позволил определить общее состояние таких важных элементов благоустройства, как детские игровые и спортивные площадки. Из всех дворовых территорий, расположенных на территории МО Байкаловское сельское поселение, в настоящее время оборудованы около 5% дворов. На отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского – игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей поселения в игровых и спортивных модулях, они физически и морально устарели. Длительное время не проводилось благоустройство дворов, оборудование пришло в ветхое состояние. Проведение работ по оборудованию детских и спортивных площадок должно создавать для детей мир воображения, развивать умственные и физические способности детей.

Так же установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий выполнены в недостаточном количестве. Многие зеленые насаждения требуют ухода и прореживания от сорных, сухостойных и больных древесных и кустарниковых растений. Озеленение территории – неотъемлемая и важная задача благоустройства двора, участков микрорайона. Размещение деревьев и кустарников, открытых газонных участков и цветников должно быть взаимосвязано с расположением площадок, их размерами и конфигурацией, с различными сооружениями, а также, жилыми и общественными зданиями. При этом насаждения должны выполнять функции защиты от пыли, частично от шума, ветровых потоков, а также служить средством изоляции различных планировочных элементов территории. Проведение данных мероприятий положительно скажется на эмоциональном состоянии проживающих в многоквартирном доме и поможет улучшить санитарные и экологические условия вокруг дома.

В связи с увеличением личных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по строительству автостоянок на территориях, возможных к размещению на них и мест парковки автотранспортных средств, позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания жителей.

В результате проведенного обследования установлено, что  при длительной эксплуатации дорожного покрытия отдельных дворовых территорий из цементобетона и асфальтобетона выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима, имеются дворовые территории, имеющие грунтовое покрытие. Так же на отдельных территориях выявлено неудовлетворительное техническое состояние лестниц, лестничных сходов крылец, отсутствие или нарушение перильных ограждений, пандусов (съездов). На отдельных территориях уровень освещенности входных групп ниже допустимого, или освещение вообще отсутствует. Проведение данных мероприятий позволит создать безопасные условия для участников дорожного движения, уменьшить аварийные ситуации, обеспечить безопасность и исключить травматизм населения, а так же создать условия для доступности маломобильных групп населения и граждан с детскими колясками.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

- привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства дворовых территорий и территории общего пользования;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а так же развитие их творческого потенциала;

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благоустройства.

Мероприятия Программы направлены на формирование современной городской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию напряженности в процессе решения проблем городского хозяйства.

В настоящей Программе будет учтено внедрение новых федеральных стандартов благоустройства общественных городских пространств и дворовых территорий, в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика отдельных территорий МО Байкаловское сельское поселение, избегая формирования однородной и стандартизированной среды.

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять  реализацию мероприятий Программы и своевременно координировать действия их исполнителей.

Раздел 2. Сведения о показателях (индикаторах) Программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя на 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 2 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 5 |
| 3 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования Байкаловское сельское поселение | % | 4 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 0 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | 0 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 0 |

Раздел 3. Перечень целевых показателей Программы, их базовые и контрольные значения

| № п/п | Наименование целей, задач и показателей Программы | Единица измерения показателя | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение | Контрольное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: Повышение уровня благоустройства на всей территории муниципального образования Байкаловское сельское поселение на 2017 год |  |  |  |  |
| 1 | Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Байкаловское сельское поселение |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий | шт | 2 |  |
| 2 | Задача: повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | шт | 1 |  |
| 3 | Задача: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образование Байкаловское сельское поселение |  |  |  |
| 3.1. | Проведение собраний для заинтересованных граждан, организаций, размещение информации о мероприятиях входящих в состав Программы в СМИ, на официальном сайте администрации муниципального образования Байкаловское сельское поселение, информационных досках в подъездах многоквартирных домов. | % |  |  |

Оценка результативности реализации Программы будет проводиться ежегодно по результатам отчетного года.

Раздел 4. Перечень основных мероприятий Программы

В рамках реализации Программы планируется проведение комплекса работ за счет средств местного бюджета с привлечением средств областного бюджета и федерального бюджета. Объемы финансирования Программы носит прогнозных характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий Программы.

Основной принцип мероприятий – адресный подход к решению обозначенных проблем. При разработке Программы учитывалась потребность в различных формах благоустройства территорий муниципального образования Байкаловское сельское поселение, текущее состояние благоустройства и степень изношенности отдельных элементов благоустройства.

Адресный перечень мероприятий Программы изложен в приложении № 3 к Программе.

Перечень основных мероприятий представлен в приложении № 4 к Программе.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации Программы.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении № 5 к Программе.

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.

Перечень основных мероприятий Программы и планируемые объемы работ будут определены на основании проведенных визуальных и инструментальных обследований дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования с учетом предложений заинтересованных граждан и организаций.

Раздел 6. План реализации Программы.

План реализации Программы представлен в приложении № 6 к Программе.

Раздел 7. Прогноз социально-экономических результатов реализации Программы

Прогноз социальных и экономических результатов реализации Программы:

- повышение комфортности проживания и качества жизни населения муниципального образования Байкаловское сельское поселение, совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна улиц поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства поселения;

- улучшение санитарного и эстетического состояния поселения;

- возможность организации мест отдыха для жителей и гостей поселения, организации занятости детей и подростков, формирование культурно-досуговой и воспитательной среды для молодежи.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

Байкаловское сельское поселение» на 2017 год

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Байкаловское сельское поселение» на 2017 год

- Общие положения

  - Настоящий порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Байкаловское сельское поселение» на 2017 год (далее – Порядок, Программа), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

  - Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

  - Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации.

  - Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом местного самоуправления.

  - Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, финансируемые за счет бюджетных средств, осуществляются по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий.

    - Минимальный перечень работ включает в себя:

- Ремонт дворовых проездов;

- Обеспечение освещения дворовых территорий;

- Установка скамеек;

- Установка урн.

    - Дополнительный перечень работ включает в себя:

- Оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- Оборудование автомобильных парковок;

- Озеленение территорий;

- Оборудование мест отдыха;

- Установка ограждений высотой не более 0,7 м.

  - Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий  принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

- О формах трудового и финансового участия

  - Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

  - На собрании собственников, жителей многоквартирного дома обсуждаются условия о трудовом участии собственников, жителей многоквартирного дома, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания собственников.

  - Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

-	субботники;

-	подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

-	участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

-	участие в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, уборка территории;

-	обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

  - Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются администрацией муниципального образования Байкаловского сельского поселения официальном сайте в сети Интернет http://bsposelenie.ru , а также непосредственно в многоквартирных домах на информационных стендах.

  - В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома, либо организация, осуществляющая содержание и ремонт жилищного фонда, предоставляет в уполномоченный орган муниципального образования соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, приложением к такому отчету фото-, видео материалов.

  - Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного муниципальной программой.

  - Для целей финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве территории муниципальное образование открывает счет в российской кредитной организации величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства, и размещает реквизиты на своем официальном сайте муниципального образования.

  - Заинтересованные лица, желающие финансово поучаствовать в благоустройстве дворовой территории, перечисляют денежные средства по реквизитам, с указанием в назначении платежа номера дома и улицы муниципального образования.

  - Финансовое участие граждан может быть также организовано посредством сбора денежных средств физических лиц с ведением соответствующей ведомости представителем управляющей организации, либо путем предоставления рассрочки платежа и включения необходимой суммы в ежемесячный платежный счет на оплату жилищно-коммунальных услуг.

  - Впоследствии, уплаченные средства собственников жилья также вносятся на счет, открытый муниципальным образованием, с указанием в назначении платежа номера дома и улицы муниципального образования.

- Условия аккумулирования и расходования средств

  - Информацию (суммы) о поступивших (поступающих) денежных средствах муниципальное образование размещает (обновляет) на официальном сайте муниципального образования в течение каждой рабочей недели в разрезе улицы и номера дома муниципального образования.

  - Муниципальное образование ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

  - Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями договора (соглашения) на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

  - Муниципальное образование осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

- Контроль за соблюдением условий порядка

  - Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в соответствии с бюджетным законодательством.

  - Муниципальное образование обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

-	экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

-	неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

-	не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

-	возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

-	возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования Байкаловское сельское поселение» на 2017 год

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения

дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Байкаловское сельское поселения» на 2017 год

- Общие положения

  - Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Байкаловское сельское поселение» в 2017 году (далее – Порядок).

  - Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное в трех измерениях изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектно-сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

  - К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

- Разработка дизайн-проекта

  - Разработка дизайн-проекта осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в течение 20 дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы.

2.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников жилья в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

- Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

- В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования (далее – уполномоченный орган) уведомляет представителя собственников, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – представитель собственников), о готовности дизайн-проекта в течение 2 рабочих дней со дня его изготовления.

- Представитель собственников обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 15 рабочих дней.

- В целях максимального учета мнений граждан дизайн-проект размещается на официальном сайте муниципального образования для голосования собственников и жителей многоквартирного дома, с указанием конкретного срока окончания приема замечаний и предложений.

- Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в течение 3 рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома представителем собственников.

- Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у представителя собственников.

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования Байкаловское сельское поселение» на 2017 год

Адресный перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование объектов |
| --- | --- |
| 1. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Байкаловское сельское поселение |
| 1.1. | с. Байкалово, ул. Мальгина 82 |
| 1.2. | с. Байкалово, ул. Мальгина, 84 |
| 1.3. | с. Байкалово, ул. Мальгина, 86 |
| 1.4. | с. Байкалово, ул. Мальгина, 88 |
| 1.5. | с. Байкалово, ул. Мальгина, 91 |
| 1.6. | с. Байкалово, ул. Мальгина, 97 |
| 1.7. | с. Байкалово, ул. Мальгина 99 |
| 1.8. | с. Байкалово, ул. Мальгина, 135 |
| 1.9. | с. Байкалово, ул. Мальгина, 137 |
| 1.10. | с. Байкалово, ул. Мальгина, 139 |
| 1.11. | с. Байкалово, ул. Мальгтна, 143 |
| 1.12. | с. Байкалово, ул. Мальгина, 147 |
| 1.13. | с. Байкалово, ул. Мальгина, 149 |
| 1.14. | с. Байкалово, ул. Мальгина, 101, ул. Клубная, 14 |
| 1.15. | с. Байкалово, ул. Кузнецова 1 |
| 1.16. | с. Байкалово, ул. Кузнецова 19 |
| 1.17. | с. Байкалово, ул. Кузнецова, 21 |
| 1.18. | с. Байкалово, ул. Кузнецова, 28 |
| 1.19. | с. Байкалово, ул. Цельева, 12 |
| 1.20. | с. Байкалово, ул. Свердлова, 2 |
| 1.21. | с. Байкалово, ул. Свердлова, 4 |
| 1.22. | с. Байкалово, ул. Свердлова, 6 |
| 1.23. | с. Байкалово, ул. Свердлова, 8 |
| 1.24. | с. Байкалово, ул. Свердлова, 10 |
| 1.25. | с. Байкалово, ул. Свердлова, 12 |
| 1.26. | с. Байкалово, ул. Свердлова, 16 |
| 1.27. | с. Байкалово, ул. Свердлова, 22 |
| 1.28. | с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 3 |
| 1.29. | с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 7 |
| 1.30. | с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 7а |
| 1.31. | с. Байкалово, ул. Октябрьская 42 |
| 1.32. | с. Байкалово, ул. Октябрьская, 46 |
| 1.33. | с. Байкалово, ул. Октябрьская, 48 |
| 1.34. | с. Байкалово, ул. Пролетарская, 74 |
| 1.35. | с. Ляпуново, ул. Карсканова, 1, 2, 3, 4 |
| ИТОГО: | 38 дворовых территорий |
| 2. | Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования |
| 2.1. | Парк у Храма |
| 2.2. | Байкаловский сквер (возле бывшего совхоза «Байкаловский») |
| 2.3. | Первомайский сад |
| 2.4. | Сквер ул. Мальгина 93а |
| 2.5. | Сквер возле АО «Мелиострой» |
| 2.6. | Урочище «Шипишенка» |
| 2.7. | Парк возле ДК с. Ляпуново |
| 2.8. | Парк «Юность» д. Пелевина |
| ИТОГО: | 8 территорий общего пользования |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

Байкаловское сельское поселение» на 2017 год

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Байкаловское сельское поселение» на 2017 год

| № основного мероприятия | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | Ед. изм. | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: Повышение уровня благоустройства на всей территории муниципального образования Байкаловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация МО Байкаловского сельского поселения | ВСЕГО | 4 000 000 | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 2 | Повышение общего уровня благоустройства дворовых территорий МО Байкаловское сельское поселение |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 3 800 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 200 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача: Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | Администрация МО Байкаловского сельского поселения | ВСЕГО | 2 000 000 | Количество наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | шт. | 1 | Повышение общего уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования МО Байкаловское сельское поселение |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 900 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 100 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Байкаловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение собраний для заинтересованных граждан, организаций, размещение информации о мероприятиях, входящих в состав Программы в СМИ, на официальном сайте администрации МО Байкаловского сельского поселения | Администрация МО Байкаловского сельского поселения | ВСЕГО | 0 |  |  |  | Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий МО Байкаловское сельское поселение |
|  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Программе |  | ВСЕГО | 6 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 5 700 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 300 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

Байкаловское сельское поселение» на 2017 год

Ресурсное обеспечение реализации Программы

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, заказчик-координатор, участник Программы | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 год |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Байкаловское сельское поселение» на 2017 год | Ответственный исполнитель: администрация МО Байкаловского сельского поселения Заказчик-координатор: администрация МО Байкаловского сельского поселения Участник: | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБС |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

Байкаловское сельское поселение» на 2017 год

План реализации Программы

| Наименование контрольного события | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 Разработать проект муниципальной программы и опубликовать для общественного обсуждения |  | Администрация муниципального образования Байкаловского сельского поселения |  | до 01 июня |  |  |
| Контрольное событие № 2 Утвердить муниципальную программу с учетом результатов общественного обсуждения |  | Администрация муниципального образования Байкаловского сельского поселения |  |  | до 01 июля |  |
| Контрольное событие № 3 Подготовить и утвердить с учетом обсуждения представителей заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства дворовой и общественной территории |  | Администрация муниципального образования Байкаловского сельского поселения |  |  | до 01 августа |  |
| Контрольное событие № 4 Завершить реализацию мероприятий муниципальной программы по благоустройству дворовых и общественных территорий |  | Администрация муниципального образования Байкаловского сельского поселения |  |  |  | до 31 декабря |