Российская Федерация

Свердловская область

Глава муниципального образования

Байкаловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.12.2016 года № 613  – п

с. Байкалово

- Об утверждении  Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2018-2020 г.г.

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 6, пунктом 5 статьи 22 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» и  постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы» (далее – Региональная программа), утвердить Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего  имущества в 2018-2020 г.г., Глава МО Байкаловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить  Краткосрочный план реализации Региональной программы капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах:

-  с. Байкалово, ул. Кузнецова, дом № 1 и № 21 в 2018 году;

-  с. Байкалово, ул. Кузнецова, дом № 28 и ул. Мальгина № 101 в 2019 году;

-  с. Байкалово,  ул. Мальгина № 137 и с. Ляпуново, ул. Карсканова, дом № 3 в 2020 году.

2. Назначить ответственным должностным лицом за участие в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, и согласование актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора Павла Александровича Белоногова, заместителя  Главы муниципального образования Байкаловского сельского поселения.

3. Направить заверенную в установленном законодательством порядке копию настоящего постановления в адрес Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области в течение одного рабочего дня с момента его подписания.

4.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения: www.bsposelenie.ru;

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации МО

Байкаловского сельского поселения:                                        П.А. Белоногов

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Порядку утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |