Российская Федерация

Свердловская область

Глава муниципального образования

Байкаловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2018 г.   № 235-п

с. Байкалово

Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») на выполнение

работ по проекту "Создание спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой по ул. Октябрьская с. Байкалово"

В соответствии с условиями государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожной карты») на выполнение работ по проекту "Создание спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой по ул. Октябрьская с. Байкалово" (далее – Дорожная карта).

2. Обеспечить выполнение мероприятий «Дорожной карты» в установленные сроки.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике Байкаловского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Байкаловского сельского поселения в сети Интернет: www.bsposelenie.ru.

4. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Белоногова П.А.

Глава муниципального образования

Байкаловского сельского поселения                                                      Д.В. Лыжин

Приложение

к постановлению Главы муниципального образования Байкаловского сельского поселения от 02.08.2018 г. № 235-п

План мероприятий ("Дорожная карта")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    на выполнение работ по проекту "Создание спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой по ул. Октябрьская с. Байкалово"

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в отборе Министерства физической культуры и спорта Свердловской области на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой | апрель-май 2018 г. | Соколова Мария Сергеевна, специалист 1 категории администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения |
| 2 | Отбор муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, комиссией Министерства физической культуры и спорта Свердловской области для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой | 30 мая 2018 г. | Соколова Мария Сергеевна, специалист 1 категории администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения |
| 3 | Заключение Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету Байкаловского сельского поселения на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой | август 2018 г. | Соколова Мария Сергеевна, специалист 1 категории администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения |
| 4 | Извещение о закупке | август 2018 г. | Рожин Сергей Валерьевич, главный специалист администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения |
| 5 | Рассмотрение заявок от подрядных организаций на выполнение работ по созданию спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой по ул. Октябрьской с. Байкалово | август 2018 г. | Рожин Сергей Валерьевич, главный специалист администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения |
| 6 | Заключение Контракта с подрядной организацией на выполнение работ по созданию спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой по ул. Октябрьской с. Байкалово | 28 августа - 31 августа 2018 г. | Белоногов Павел Александрович, заместитель Главы администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения |
| 7 | Выполнение работ по созданию спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой по ул. Октябрьской с. Байкалово | сентябрь-октябрь 2018 г. | Белоногов Павел Александрович, заместитель Главы администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения |
| 8 | Торжественное открытие спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой с участием Министра физической культуры и спорта Свердловской области | ноябрь 2018 г. | Белоногов Павел Александрович, заместитель Главы администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения |